Project plan

0 Μελέτη υλοποίησης/έρευνα αγοράς 4-5-8

1 Συλλογή αδειών και συνεργασία με εταιρίες 8-10-15 0

2 Σχεδιασμός 21-30-42 1

2,1 Mockup 3-5-7 1

2,2 Βάση 3-5-7 1

2,3 UI/UX 8-10-13 2,1

2,4 Σύστημα Πληρωμής 3-5-7 2,1

2,5 Περιβάλλον 4-5-8 2,1 2,2 2,3 2,4

3 Υλοποίηση 31-40-58 2

3,1 Βάση 8-10-15 2

3,2 UI 8-10-15 2

3,3 Σύστημα Πληρωμής 3-5-8 3,2

3,4 Περιβάλλον 8-10-15 3,1 3,2 3,3

4 15-20-25 3

6 Beta 25-30-35 5



